ETUDE DE FAISABILITE

PROJET DE CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D'UN

SYSTEME INTELLIGENT DE GESTION DES PRESENCES

PAR BIOMETRIE

(Empreinte Digitale & Reconnaissance Faciale)

Déployé sur Raspberry Pi

Secteur : Secteur Bancaire

Date : Juin-juillet  2026

# TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2

1. RESUME EXECUTIF	8

2. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE	9

2.1. Contexte General	9

2.2. Problématique Identifiée	9

2.3. Opportunité Technologique	9

3. OBJECTIFS DU PROJET	10

3.1. Objectif Général	10

3.2. Objectifs Spécifiques	10

3.3. Indicateurs de Performance	10

4. DESCRIPTION TECHNIQUE DU SYSTEME	11

4.1. Architecture Globale du Système	11

4.2. Composants Matériels	12

4.2.1. Terminal Biométrique (par agence)	12

4.2.2. Serveur Central	12

4.3. Stack Technologique	12

4.4. Fonctionnalites Principales	12

4.4.1. Module d'Enrôlement	12

4.4.2. Module de Pointage	13

4.4.3. Module d'Administration	13

4.4.4. Module de Reporting	13

4.4.5. DIAGRAMME DE FLUX	13

14

5. FAISABILITE TECHNIQUE	16

5.1. Evaluation des Technologies Biométriques	16

5.2. Faisabilité sur Raspberry Pi	16

5.3. Risques Techniques et Mitigation	16

6. FAISABILITE FINANCIERE	18

6.1. Estimation des Coûts d'Investissement	18

6.1.1. Estimation des coûts d’acquisition du matériels	18

6.1.2. Coûts de Développement)	19

6.2. Synthèse Financière Globale (Hypothèse : 1Agences, 1 Terminal/agence)	19

6.3. Retour sur Investissement (ROI)	19

7. PLAN DE MISE EN OEUVRE	21

7.1. Méthodologie de Projet	21

7.2. Planning Prévisionnel	21

8. ANALYSE DES RISQUES GLOBAUX	23

9 CONCLUSION 	25

9.1. Synthèse de la Faisabilité	25

Liste des tableaux

Tableau 1 synthese de l' etude de faisabilite	7

Tableau 2 indicateur des performance	9

Tableau 3 Architecture Globale du Système	10

Tableau 4 Stack Technologique	10

Tableau 5 Evaluation des Technologies BiometriquesBiométriques	12

Tableau 6 :Risques Techniques et Mitigation	12

Tableau 7:Estimation des coûts d’acquisition du matériels	14

Tableau 8: Coûts de Développement)	15

Tableau 9 :Synthèse Financière Globale (Hypothèse : 1Agences, 1 Terminal/agence)	15

Tableau 10:  Planning Prévisionnel	18

Tableau 11: ANALYSE DES RISQUES GLOBAUX	19

Tableau 12 :matrice raci	20

Liste des figures

Figure 1 diagramme de flux	13

Figure 2 digramme de gantt	22

Listes des abréviations

  API : Application Programming Interface (Interface de Programmation d'Application)

  ARM : Advanced RISC Machine (Architecture de processeur utilisée par le Raspberry Pi)

  BDD : Base de Données

  BIDF : Banque d’investissement et de développement pour les femmes (Nom de l'institution bancaire cible du projet)

  BIF : Franc Burundais (Devise monétaire)

  E.P : equipe projet

  CPU : Central Processing Unit (Unité Centrale de Traitement)

  CRUD : Create, Read, Update, Delete (Opérations de base de gestion des données)

  CSI : Camera Serial Interface (Port de connexion pour la caméra sur Raspberry Pi)

  DPI : Dots Per Inch (Points par pouce - Résolution du capteur d'empreinte)

  FAR : False Acceptance Rate (Taux de Faux Accès / Fausses Acceptations)

  FRR : False Rejection Rate (Taux de Faux Rejet)

  HD : High Definition (Haute Définition)

  HTML / CSS : HyperText Markup Language / Cascading Style Sheets (Langages d'interface web)

  IA : Intelligence Artificielle

  IP54 : Indice de Protection (Protection contre la poussière et les projections d'eau)

  IR : Infrarouge

  LED RGB : Light-Emitting Diode Red-Green-Blue (Diode Électroluminescente Rouge-Vert-Bleu)

  MFA : Multi-Factor Authentication (Authentification Multi-Facteur)

  MQTT : Message Queuing Telemetry Transport (Protocole de communication léger)

  OS : Operating System (Système d'Exploitation)

  PIN : Personal Identification Number (Code Numérique Personnel)

  PoE : Power over Ethernet (Alimentation électrique par câble réseau)

  POC : Proof of Concept (Preuve de Concept)

  RAM : Random Access Memory (Mémoire Vive)

  RH : Ressources Humaines

  ROI : Return On Investment (Retour sur Investissement)

  RPi / RPi5 : Raspberry Pi / Raspberry Pi 5

  RTC : Real Time Clock (Horloge en Temps Réel)

  TFLite : TensorFlow Lite (Framework d'apprentissage automatique optimisé pour l'embarqué)

  TLS : Transport Layer Security (Protocole de sécurisation des échanges réseau)

  TPU : Tensor Processing Unit (Accélérateur matériel pour l'IA)

  UART / SPI : Universal Asynchronous Receiver-Transmitter / Serial Peripheral Interface (Protocoles de communication série matérielle)

  UPS : Uninterruptible Power Supply (Système d'Alimentation Sans Interruption / Onduleur)

  USB-C : Universal Serial Bus Type-C (Norme de connecteur d'alimentation et de données)

# 1. RESUME EXECUTIF

La présente étude de faisabilité porte sur la conception et le développement d'un système intelligent de gestion des présences du personnel de la BIDF, intégrant deux technologies biométriques complémentaires : la reconnaissance d'empreintes digitales et la reconnaissance faciale. Ce système sera déployé sur une architecture matérielle à base de Raspberry Pi, offrant ainsi une solution économique, modulaire et performante.

Dans un contexte bancaire où la sécurité, la rigueur et la conformité réglementaire sont primordiales, le suivi manuel des présences présente des risques significatifs : fraudes, erreurs de saisie, temps de traitement élevé et difficulté d'audit. Ce projet vise à éliminer ces vulnérabilités en automatisant entièrement la gestion des présences via une authentification biométrique forte et adapté.

Tableau 1 synthese de l' etude de faisabilite

| Critère | Synthèse |
| --- | --- |
| Faisabilité Technique | ELEVEE - Technologies éprouvées, matériel disponible sur marche |
| Faisabilité Financière |  |
| Faisabilité Opérationnelle | FAVORABLE - Adoption facilitée, gain de productivité |
| Recommandation | PROJET VIABLE - Lancement recommande avec mesures d'accompagnement |

# 2. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

## 2.1. Contexte General

Le secteur bancaire est caractérisé par des exigences strictes en matière de sécurité physique, de contrôle des accès et de traçabilité des activités du personnel. La gestion des présences constitue un maillon essentiel de la chaine de sécurité interne et de la gestion des ressources humaines.

Les établissements bancaires font face à des défis croissants : augmentation des effectifs, multiplication des agences, exigences de reporting régulatrice et pression à la réduction des coûts opérationnels. Dans ce contexte, les systèmes de pointage traditionnels (fiches papier, badges magnétiques, codes PIN) montrent leurs limites d’où alors la nécessite d’apporter l’innovation technologie en utilisant les la reconnaissances faciale et/ou les empreintes digitales comme moyen d’authentification du personnel. Notre travail, consiste alors à mettre en place ce système de gestion des présences utilisant les technologie de pointe mais accessibles par tous et pouvant faciliter l’évolutivités.

## 2.2. Problématique Identifiée

Les dysfonctionnements observés dans les systèmes de gestion des présences actuels incluent :

- Fraudes au pointage (pointage par un collègue - 'Buddy punching') ;

- Erreurs de saisie manuelle entraînant des litiges sociaux et des corrections chronophages ;

- Absence de traçabilité en temps réel pour les responsables de départements ;

- Impossibilité de générer des rapports de présence automatiques pouvant permettre d’éventuels traitements ;

- Difficulté de gestion des congés ;

- Temps de traitement administratif élevé (estimation : 15-20 heures/mois par agence).

## 2.3. Opportunité Technologique

L'évolution rapide des technologies biométriques et la disponibilité de cartes de développement performantes comme le Raspberry Pi 4/5 permettent aujourd'hui de déployer des solutions de reconnaissance biométrique a des coûts très compétitifs, sans sacrifier ni la fiabilité ni la sécurité des données. Ces outils sont accessibles et facilitent l’innovation technologie. Au lieu de prendre de système propriétaire onéreux déjà disponibles sur le marché, nous nous proposons de développer un système propre à la BIDF qui, dans sa phase de stabilité pourra être utiliser pour gérer les accès (porte, ordinateur, etc.) du personnel de la BIDF.

# 3. OBJECTIFS DU PROJET

## 3.1. Objectif Général

Notre travail poursuit l’objectif global suivant : « Concevoir, développer et déployer un système biométrique intelligent, sécurise et centralisé pour la gestion automatisée des présences du personnel de la BIDF, intégrant la reconnaissance d'empreintes digitales et la reconnaissance faciale en utilisant le microcontrôleur  Raspberry Pi ».

## 3.2. Objectifs Spécifiques

## Plus spécifiquement, notre travail poursuit les objectifs suivants :

- Mettre en place un système d'identification biométrique double facteur (empreinte + visage) pour maximiser la fiabilité ;

- Développer une interface d'administration web centralisée pour la gestion des employés et générer automatiquement des rapports de présence (quotidiens, hebdomadaires, mensuels)

- ;

- Assurer l'enregistrement en temps réel des entrées/sorties avec horodatage précise ;

- Générer automatiquement des rapports de présence (quotidiens, hebdomadaires, mens

- Intégrer le système avec les modules RH existants (congés, planning) ;

- Garantir la sécurité et la confidentialité des données biométriques ;

- Réduire le temps de traitement administratif lie aux présences d'au moins 80% ;

- Eliminer les fraudes au pointage.

## 3.3. Indicateurs de Performance

Tableau 2 indicateur des performance

| Indicateur | Valeur Cible | Délai |
| --- | --- | --- |
| Taux de reconnaissance réussi | > 99,5% | A la mise en service |
| Temps d'identification | < 2 secondes | A la mise en service |
| Réduction fraudes | 100% | 1 mois après |
| Gain temps administratif | > 80% | 3 mois après |
| Disponibilité système | > 99% | En continu |
| Satisfaction utilisateurs | > 85% | 6 mois après |

# 4. DESCRIPTION TECHNIQUE DU SYSTEME

## 4.1. Architecture Globale du Système

Le système s'articule autour d'une architecture en trois niveaux : la couche périphérique (terminaux biométriques), la couche de traitement (serveur central Raspberry Pi), et la couche applicative (interface web, back-end). Cependant, une distinction doit être faite entre la phase de test/pilote et le déploiement final à grande échelle.

Sur le plan strictement matériel, un unique Raspberry Pi 5 équipé de 8 Go de RAM possède une puissance de calcul largement suffisante pour assumer simultanément le rôle de terminal périphérique (acquisition biométrique) et de serveur de traitement (gestion de la base de données locale).

Grâce à son processeur quadruple cœur cadencé à 2,4 GHz, l'extraction des gabarits faciaux et d'empreintes digitales s'exécute en quelques centaines de millisecondes, laissant d'importantes ressources disponibles. Pour la phase de prototype et de test sur une agence unique, nous nous contenterons donc de faire exécuter ces deux fonctions par une seule et unique carte Raspberry Pi 5, optimisant ainsi les coûts de développement initial.

Bien qu'une seule machine puisse techniquement tout gérer, notre vision cible pour la BIDF maintient deux rôles distincts sur des matériels séparés pour répondre à des impératifs majeurs :

- La Sécurité des Données : Si le Raspberry Pi fait office de serveur et qu'il est installé à l'entrée de l'agence, l'appareil devient vulnérable au vol physique ou au vandalisme. Un attaquant pourrait s'emparer de la carte et tenter d'accéder à la base de données chiffrée des employés. En séparant les rôles, le serveur centralisé est placé en sécurité dans un local technique protégé.

- La Scalabilité (Déploiement Multi-Agences) : La BIDF ayant vocation à gérer plusieurs agences, il est impensable de multiplier les serveurs et de fragmenter les bases de données. L'architecture cible prévoit des terminaux "clients" légers dans chaque agence, communiquant avec un serveur central unique (au siège) qui centralise les pointages et les rapports RH.

- La Disponibilité et Maintenance : En cas de panne matérielle du terminal d'entrée (écran cassé, problème d'alimentation), le cœur du système (le serveur et l'interface d'administration des RH) reste fonctionnel et n'interrompt pas la gestion globale de la banque.

En conclusion, la séparation logique dans notre code est déjà programmée par des API, ce qui nous permet d'utiliser un seul Raspberry Pi pour les tests, tout en garantissant une transition immédiate et transparente vers plusieurs Raspberry Pi distincts lors du déploiement général.

Tableau 3 Architecture Globale du Système

| Couche | Composants | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Périphérique (Edge) | Raspberry Pi 4/5 + Capteur empreinte + Camera IR | Acquisition et prétraitement biométrique local |
| Traitement (Serveur) | Raspberry Pi 4/5 ou serveur + Base de données | Vérification, enregistrement, gestion centralisée |
| Application (User) | Interface Web + API REST + Tableaux de bord | Administration, rapport, intégration RH |

## 4.2. Composants Matériels

### 4.2.1. Terminal Biométrique (par agence)

- Raspberry Pi 5 Model B (8 Go RAM)  : unité de traitement principale

- Lecteur d'empreintes digitales capacitif : AS608 ou R307 (500 DPI, FAR < 0.001%)

- Caméra infrarouge Full HD 1080p avec détection de vivacité (anti-spoofing)

- Ecran pour interface utilisateur et retour visuel

- Boitier sécurise IP54 avec alimentation POE ou USB-C

- Module RTC (Real Time Clock) DS3231 pour horodatage précis (intégré dans R Pi 5)

- LED RGB pour signalisation visuelle (rouge/vert/orange)

- Buzzer pour retour sonore

### 4.2.2. Serveur Central

- Raspberry Pi 5 (8 Go RAM) ou mini-serveur Linux dédie ou serveur de la BIDF

- Micro SD 64 Go minimum pour stockage des signatures biométriques et logs

- Connexion réseau Ethernet Gigabit

- Système d'alimentation sans interruption (UPS)

## 4.3. Stack Technologique

Tableau 4 Stack Technologique

| Catégorie | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| OS Embarque | Raspberry Pi OS Lite (Debian) | Leger, stable, optimise ARM |
| Langage principal | Python | Ecosystème IA/biométrie riche |
| Reconnaissance faciale | OpenCV + DeepFace / dlib | Performance prouvée, open-source |
| Empreinte digitale | Python-FingerPrint (AS608) | Interfaçage UART/SPI natif |
| Base de données | MySQL | Robustesse, chiffrement |
| Backend API | Spring boot, Flask / FastAPI | Leger, REST-natif |
| Frontend | Thymeleaf + html CSS | Interface moderne et responsive |
| Communication | MQTT + WebSocket | Temps réel, faible latence |
| Chiffrement | AES-256 + TLS 1.3 | Protection données biométriques |

## 4.4. Fonctionnalités Principales

### 4.4.1. Module d'Enrôlement

- Capture et enregistrement des empreintes digitales (3 captures par doigt, 2 doigts minimum)

- Capture et encodage du visage (multiple angles)

- Génération et stockage sécurise des signatures biométriques (Template chiffres AES-256)

- Association avec le profil employé dans la base de données RH

- Validation de qualité automatique des captures

### 4.4.2. Module de Pointage

- Identification biométrique en moins de 2 secondes

- Vérification double facteur optionnelle (empreinte + visage)

- Détection de vivacité (anti-spoofing) pour le visage

- Enregistrement horodate en temps réel (entrée/sortie)

- Gestion des modes dégrade (mode hors-ligne avec synchronisation)

- Notification instantanée en cas de tentative frauduleuse

### 4.4.3. Module d'Administration

- Tableau de bord temps réel des présences par agence

- Gestion des employés (CRUD complet, affectations, rôles)

- Gestion des plannings et horaires de travail

- Paramétrage des règles de présence (horaires flexibles, shifts)

- Gestion des exceptions (oubli de pointage, mission externe)

### 4.4.4. Module de Reporting

- Rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels automatiques

- Export PDF/Excel/CSV pour intégration paie

- Statistiques d'absences, retards.

- Historique complet des accès avec piste d'audit

- Alertes automatiques (retards répétitifs, absences non justifiées)

### 4.4.5. DIAGRAMME DE FLUX

### Figure 1 diagramme de flux

# 5. FAISABILITE TECHNIQUE

## 5.1. Evaluation des Technologies Biométriques

Les deux technologies biométriques retenues présentent des niveaux de maturité différents mais complémentaires :

Tableau 5 Evaluation des Technologies BiometriquesBiométriques

| Critère | Empreinte Digitale | Reconnaissance Faciale |
| --- | --- | --- |
| Maturité technologique | Très haute (> 30 ans) | Haute (15 ans, IA) |
| FAR (Faux Acceptes) | < 0.001% | < 0.1% |
| FRR (Faux Rejetés) | < 0.1% | < 0.5% |
| Résistance spoofing | Bonne (vivacité) | Très bonne (IR + liveness) |
| Performance RPi | Très bonne | Bonne (optimisation requise) |
| Cout matériel | Faible (15-40) | Moyen (camera IR 40-80 USD) |

## 5.2. Faisabilité sur Raspberry Pi

Le Raspberry Pi 4/5 dispose de capacités de traitement suffisantes pour exécuter les algorithmes biométriques en temps réel. Des tests comparatifs confirment la viabilité de la plateforme :

- Raspberry Pi 5 (2.4 GHz quad-core ARM Cortex-A76) : traitement d'un frame facial en 150-300ms

- Utilisation optimisée via accélération OpenCL et modelés TFLite (TensorFlow Lite)

- Reconnaissance d'empreinte via UART/USB : < 500ms

- Consommation énergétique totale par terminal : 5-8W sous charge

- Possibilité d'utiliser un module Coral Edge TPU pour accélérer l'inférence IA

## 5.3. Risques Techniques et Mitigation

Tableau 6 :Risques Techniques et Mitigation

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Performance insuffisante du RPi | Faible | Majeur | RPi5 + Edge TPU + TFLite |
| Mauvaise qualité de capture (conditions lumière) | Moyenne | Moyen | Camera IR + éclairage dédié |
| Défaillance matérielle du terminal | Faible | Majeur | Mode dégrade + maintenance préventive |
| Attaque spoofing biométrique | Faible | Critique | Détection vivacité + double facteur |
| Indisponibilité réseau | Moyenne | Moyen | Stockage local + syn. |

# 6. FAISABILITE FINANCIERE

## 6.1. Estimation des Coûts d'Investissement

### 6.1.1. Estimation des coûts d’acquisition du matériels

### La mise en œuvre de projet requiert l’acquisition d’un certain nombre de matériel.  Pour les besoins des développements, nous avons estimé avoir besoin du matériel suivant :

Tableau 7:Estimation des coûts d’acquisition du matériels

| Composant | Prix Unitaire (BIF) | Quantité | Disponibilité | Total (BIF) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 5 (8 Go) | 1 715 000 | 1 | Disponible (localement) | 1 715 000 |
| Lecteur empreintes AS608/R307 | 175 000 | 1 | Disponible (localement) | 175 000 |
| Camera IR 1080p (detection vivacity) | 1 000 000 | 1 | Par commande | 1 000 000 |
| Ecran (10.1 inch) | 900 000 | 1 | Par commande | 900 000 |
| Boitier sécurise + accessoires | 160 000 | 1 | Par commande | 160 000 |
| Alimentation + câblage (12W) | 150 000 | 1 | Par commande | 150 000 |
| Nappe CSI | 26 000 | 1 | Par commande | 26 000 |
| Micros SD | 250 000 | 1 | Disponible (localement) | 250 000 |
| LED | 1000 | 2 | Disponible (localement) | 2 000 |
| Buzzer | 10 000 | 1 | Disponible (localement) | 10 000 |
| Jumper wires(M-M,F-M, F-F) | 1 000 | 15 | Disponible (localement) | 15 000 |
| Pile CR2032 |  | 20 | Par commande | 30000 |
| Résistance 1 kΩ | 1 500 | 2 | Disponible (localement) | 3 000 |
| Transistor BC547 | 1 200 | 2 | Disponible (localement) | 2 400 |
| Breadboard | 25 000 | 1 | Disponible (localement) | 25 000 |
| TOTAL MATERIEL PAR TERMINAL |  |  |  | 4 407 426 |

### 6.1.2. Coûts de Développement)

Tableau 8: Coûts de Développement)

| Poste | Durée / Volume | Coût (BIF) |
| --- | --- | --- |
| 1. Analyse et conception | 1 semaine(10h/j) | 3.000.000 |
| 2. Développement et installation du module biométrique | 1 semaine (10h/j) | 1.000.000 |
| 3. Développement du serveur et de la base de données | 2 semaine(10h/j) | 1.000.000 |
| 4. Développement de l'interface d'administration et de contrôle | 2 semaine(10h/j) | 1.000.000 |
| 6. Déploiement et formation | 1 semaine (10h/j) | 1.000.000 |
| 7. Suivi et maintenance système | 1semaine/ans(8h/j) | 4.000.000 |
| TOTAL DEVELOPPEMENT | 1mois | 11 000 000 BIF |

## 6.2. Synthèse Financière Globale (Hypothèse : 1Agences, 1 Terminal/agence)

Tableau 9 :Synthèse Financière Globale (Hypothèse : 1Agences, 1 Terminal/agence)

| Poste | Montant (BIF) |
| --- | --- |
| Matériel : 1 terminal | 4 407 426BIF |
| Serveur central + infrastructure réseau | 3.000.000 |
| Développement logiciel | 9.000.00 |
| Installation et configuration | 1.000.000 |
| Formation et accompagnement | 1.000.000 |
| Reserve pour imprévus (10%) | 1.000.000 |
| INVESTISSEMENT TOTAL | 19 407 426 BIF |
| Couts opérationnels annuels (maintenance + mises à jour) | 4.000.000 BIF/ANS |

## 6.3. Retour sur Investissement (ROI)

Gains annuels estimes par agence :

- Elimination fraudes au pointage 40% de gain d’efficacité opérationnelle : 10.000.000  BIF/an/agence

- Réduction temps administratif (15h/mois x 12 x30.000) : 5.400.000BIF/an/agence

- Réduction erreurs de paie et litiges : 900.000 BIF/an/agence

- TOTAL GAINS ESTIMES: 16.300.000BIF

ROI = (Gains annuels - Couts annuels) / Investissement total

= 16.300.000BIF-4.000.000/19.407.426=0,63 BIF soit 6,3%

Cela veut dire que chaque  1 BIF investi rapporte 6,3 BIF

# 7. PLAN DE MISE EN OEUVRE

## 7.1. Méthodologie de Projet

#### Le projet sera conduit selon une méthodologie Agile/Scrum adaptée aux projets embarqués, avec des sprints de 1 semaines et des revues régulières avec les parties prenantes bancaires. Une approche pilote-the-scale sera privilégiée.

Le principe du Pilot-to-Scale (parfois orthographié Pilot-the-Scale) consiste à tester et stabiliser une solution technologique dans un environnement restreint et contrôlé (la phase "Pilote") avant de la généraliser à l'ensemble de l'organisation (la phase "Scale" ou mise à l'échelle).

Dans le contexte de la BIDF, cette stratégie se déroule en deux étapes cruciales :

- La Phase Pilote (Déploiement Restreint) : Le système biométrique complet est d'abord installé pour le test (ou auprès d'un groupe d'utilisateurs restreint). Durant cette période, on valide la robustesse du matériel, la précision des algorithmes en conditions réelles (luminosité, usure des empreintes) et l'acceptation par le personnel.

- La Phase de Mise à l'Échelle (Scaling) : Une fois que le projet pilote est validé, que les corrections nécessaires ont été apportées et que l'infrastructure est jugée stable, le système est déployé de manière industrielle et simultanée dans toutes les autres agences de la banque.

Cette approche prudente est particulièrement recommandée dans le secteur bancaire car elle évite d'interrompre l'activité globale de l'institution en cas de dysfonctionnement initial, tout en étalant les coûts d'investissement matériel.

## 7.2. Planning Prévisionnel

Tableau 10:  Planning Prévisionnel

| Phase | Durée / Échéance | Activités (ce qu'on attend de nous) | Responsable | Livrables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Analyse et conception | 1 Semaine | - Recueillir les besoins auprès de la banque.- Rédiger le cahier des charges.- Concevoir l'architecture du système.- | Équipe projet(E.P) + Encadreur + Banque | Cahier des charges validé, architecture |
| 2. Développement du module biométrique | 1 Semaines | - Installer Raspberry Pi. - Intégrer le lecteur d'empreintes et la caméra. - Développer et tester la reconnaissance faciale et digitale. - Valider les performances biométriques. | Équipe développement embarqué(E.P) | Prototype biométrique fonctionnel |
| 3. Développement du serveur et de la base de données | 1 Semaines | - Concevoir la base de données. - Développer les API REST. - Implémenter le chiffrement et l'authentification. - Tester les échanges entre le Raspberry Pi et le serveur. | Développeur Backend(E.P) | API fonctionnelle, base de données sécurisée |
| 4. Développement de l'interface d'administration | 1 Semaine | - Concevoir les interfaces utilisateur. - Développer la gestion des employés. - Générer les rapports de présence. - Tester les fonctionnalités du tableau de bord. | Développeur Frontend(E.P) | Interface Web opérationnelle |
| 5. Intégration et validation | 1 Semaine | - Intégrer tous les modules. - Réaliser les tests unitaires et d'intégration. - Corriger les anomalies. - Déployer un pilote dans une agence. | Toute l'équipe + equipe test + audit informatique | Rapport de tests, version pilote validée |
| 6. Déploiement et formation | 1Semaine | - Installer le système dans les agences. - Former les administrateurs et utilisateurs. - Mettre en service le système. | Équipe projet + personnel Banque | Système déployé, utilisateurs formés |
| 7. Suivi et maintenance | 7 semaine /ans (1jr/semain) | - Corriger les anomalies. - Assurer la maintenance. - Évaluer les performances du système. - Rédiger la documentation finale. | Équipe projet | Rapport de maintenance, documentation finale |

# 8. ANALYSE DES RISQUES GLOBAUX

Tableau 11: ANALYSE DES RISQUES GLOBAUX

| Risque | Probabilité | Impact | Mesures de mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance au changement de la part des utilisateurs | Élevée | Moyen | Élaborer un plan de conduite du changement, organiser des sessions de sensibilisation, assurer une communication régulière et impliquer les représentants du personnel dès le démarrage du projet. |
| Dépassement du budget prévisionnel | Moyenne | Moyen | Prévoir une réserve budgétaire (10 à 15 %), assurer un suivi financier régulier, valider chaque jalon avant le lancement de la phase suivante et contrôler les coûts du projet. |
| Défaillance matérielle des terminaux Raspberry Pi | Faible | Élevé | Mettre en place une maintenance préventive, disposer de terminaux de remplacement, prévoir un mode de fonctionnement dégradé et effectuer des sauvegardes régulières des données. |
| Retard dans l'approvisionnement des équipements | Moyenne | Moyen | Anticiper les commandes, sélectionner plusieurs fournisseurs, suivre les délais de livraison et constituer un stock de sécurité pour les composants critiques. |
| Performances insuffisantes des algorithmes de reconnaissance biométrique | Faible | Élevé | Réaliser une preuve de concept (POC), optimiser les modèles de reconnaissance (TensorFlow Lite/OpenCV), utiliser un accélérateur matériel (Google Coral Edge TPU) si nécessaire et effectuer des tests de performance avant le déploiement. |

Tableau 12 MATRICE RACI DU SYSTEME DE GESTION DE PRESENCE

| Activités du projet |  | Chef de projet |  | equpe de developpement |  | admin système |  | responsable des ressources humaine |  | Direction | Employés |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyse des besoins |  | A |  | R |  | C |  | C |  | C | C |  |
| Spécification des besoins |  | A |  | R |  | C/I |  | C |  | C | C |  |
| Étude de faisabilité; R; I; C; C; I; I. | A |  | R |  | A |  | I |  | C/A | C |  |
| Conception (General et détaille) |  | A |  | R |  | I |  | I |  | I | - |  |
| Developpement(test unitaire) |  | A |  | R |  | C/I/A |  | I |  | I/A | - |  |
| Integration (test integral) |  | A |  | R |  | A |  | I/A |  | I/A | C |  |
| Maintenance(corrective et adaptative) |  | A |  | R /C /I |  | C/I/A |  | C |  | I/A | C |  |

## 8.1 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt ci-dessous présente la planification prévisionnelle des différentes phases du projet de conception et de développement du système intelligent de gestion des présences.

| Phases du project | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | …. | S52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Analyse et conception | ███ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Développement du module biométrique |  | ███ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Développement du serveur et de la base de données |  |  | ███ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Développement de l'interface d'administration |  |  |  | ███ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Intégration et validation |  |  |  |  | ███ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Déploiement et formation |  |  |  |  |  | ███ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Suivi et maintenance |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ | █ | █ | █ |  | █ |

Figure 2 digramme de gantt

### Légende

███ : Activité réalisée durant toute la semaine.

█ : Activité de suivi et de maintenance réalisée une journée par semaine

# 9 CONCLUSION

## 9.1. Synthèse de la Faisabilité

Tableau 13 :Synthèse de la Faisabilité

| Dimension | Verdict | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Faisabilité Technique | FAVORABLE | Technologies matures, performances validées sur RPi5 |
| Faisabilité Financière | TRES FAVORABLE | (ROI) |
| Faisabilité Opérationnelle | FAVORABLE | Gain de temps, réduction erreurs, adoption facilitée |
| VERDICT GLOBAL | PROJET VIABLE | Lancement |